*Gestor de Pedidos* (GP)

Trezza, Nicolás – Lucero, José – Olmos, Martin - Benítez Haugg, Griselda

[ntrezzan@gmail.com](mailto:ntrezzan@gmail.com) – [jose.maximiliano.lucero@gmail.com](mailto:jose.maximiliano.lucero@gmail.com) - [olmos.martn.1992@gmail.com](mailto:olmos.martn.1992@gmail.com) - [griselda\_gsis@hotmail.com](mailto:griselda_gsis@hotmail.com)

* ¿Qué se hizo durante la semana?

Esta semana se hizo la entrevista con el cliente Darío Rodríguez respecto al proyecto que estuvimos haciendo. Nos corrigió varias cosas y para saber que detalle dio nuestro cliente está en “Requisitos 3”: [https://github.com/NicoTrezza/GestorDePedidos/tree/master/Documentaci%C3%B3n/Requisitos](https://github.com/NicoTrezza/GestorDePedidos/tree/master/Documentaci%C3%B3n/Requisitos%20%20%20)

Con los pasos de requisitos nos pusimos a modificar y hacer como por ejemplo: el front end, la barra lateral siempre visible, la barra de navegación en las vistas para que los botones se vean completos, e hicimos muchos cambios visuales, se agregó un video como muestra. Se mejoró el estilo de los css, se hizo la vista y funcionalidad de curso y taller y microtaller por completo, con la matriculación se puso hacer el envió de Excel, ahora se puede agregar y eliminar docente con un botón. Y finalmente se modificó los detalles que van cargado en las opciones de departamento, roles y partes de microtaller de profesores.

Se envió un e-mail de nuevo al Lic. Gerónimo Tondato y recibimos la respuesta para concordar la cita sobre el proyecto.

* ¿Qué dificultades se presentaron? ¿Se pudieron superar?

Se presentaron dificultades en poner el botón de agregar docente, capturar el envió de datos porque no sabemos cuántos docentes habrá, cambiamos el PDF para que muestre una lista de docentes, también cambiar en el envió que se envié a mucha cantidad de docentes, hacer la muestra de varios docentes en un PDF ya que es un problema que todavía aun no pudimos solucionar, tuvimos problemas para mostrar caracteres especiales en PDF y por último la barra lateral. Se pudieron solucionar, pero aún tenemos preguntas que preguntar al cliente para que podamos resolver por completo.

* ¿Qué planificación hay para la siguiente semana?

Para la siguiente semana tenemos que reunirnos con el Lic. Gerónimo Tondato. Y poder resolver las dificultades que nos surgieron mediante las respuestas del cliente y la ayuda de Lic. Gerónimo Tondato. También hace por completo modificar y eliminar el aula, terminar los estilos de PDF y por ultimo terminar de agregar y cambiar los requisitos que nos pidió el cliente.