*Gestor de Pedidos* (GP)

Trezza, Nicolás – Lucero, José – Olmos, Martin - Benítez Haugg, Griselda

[ntrezzan@gmail.com](mailto:ntrezzan@gmail.com) – [jose.maximiliano.lucero@gmail.com](mailto:jose.maximiliano.lucero@gmail.com) - [olmos.martn.1992@gmail.com](mailto:olmos.martn.1992@gmail.com) - [griselda\_gsis@hotmail.com](mailto:griselda_gsis@hotmail.com)

* ¿Qué se hizo durante la semana?

En esta semana se arreglaron algunos botones de la página que cada vez que ingresa unas de las opciones mostrara los siguientes botones arriba para poder elegir otro botón. La página se subió a un web hosting, también modificamos en los dao para que funcione en el web hosting, protección csrf. Implementamos la capa de datos, daos y negocio adaptada a la nueva base de datos, pero aún no está implementada en la web.

* ¿Qué dificultades se presentaron? ¿Se pudieron superar?

Las dificultades que tuvimos fue modificar la web que teníamos para que funcione en el web hosting y adaptar la base de datos al web hosting. Se pudieron solucionar.

* ¿Qué planificación hay para la siguiente semana?

Comenzar con la documentación del tercer hito. Hacer la nueva versión de la base de datos, capa de negocio, daos y datos para la web. Terminar la tercera versión de la maqueta para finalizar y poner en la web. Y por último terminar todos los formularios.