*Gestor de Pedidos* (GP)

Trezza, Nicolás – Lucero, José – Olmos, Martin - Benítez Haugg, Griselda

[ntrezzan@gmail.com](mailto:ntrezzan@gmail.com) – [jose.maximiliano.lucero@gmail.com](mailto:jose.maximiliano.lucero@gmail.com) - [olmos.martn.1992@gmail.com](mailto:olmos.martn.1992@gmail.com) - [griselda\_gsis@hotmail.com](mailto:griselda_gsis@hotmail.com)

* ¿Qué se hizo durante la semana?

Durante la semana avanzamos con la documentación del primer hito, hicimos los siguientes: el diagrama de caso de uso, la tabla de eventos, la segunda versión de la maqueta y además cambiamos el server C.G.I. por WSGI de Python para usar el framework Flask. Levantamos la primera y segunda versión de la maqueta y sus rutas.

* ¿Qué dificultades se presentaron? ¿Se pudieron superar?

Usar Flask no era tan simple como parecía a priori.

* ¿Qué planificación hay para la siguiente semana?

Para la semana que viene tenemos planeado hacer el cocomo2, también el documento de requisitos de interfaz y una nueva versión de la maqueta.