*Gestor de Pedidos* (GP)

Trezza, Nicolás – Lucero, José – Olmos, Martin - Benítez Haugg, Griselda

[ntrezzan@gmail.com](mailto:ntrezzan@gmail.com) – [jose.maximiliano.lucero@gmail.com](mailto:jose.maximiliano.lucero@gmail.com) - [olmos.martn.1992@gmail.com](mailto:olmos.martn.1992@gmail.com) - [griselda\_gsis@hotmail.com](mailto:griselda_gsis@hotmail.com)

* ¿Qué se hizo durante la semana?

Durante la semana realizamos un diagrama de entidad-relación (DER), se logró hacer una estimación de costos del proyecto con COCOMO2 y se corrigieron algunos detalles para poder finalizar el hito 1 del proyecto y el hito 2. Además, se realizó una tercera iteración de la maqueta para corregir errores y omisiones. Se hizo una primera base de datos en MySql.

* ¿Qué dificultades se presentaron? ¿Se pudieron superar?

Durante esta semana no se presentaron inconvenientes.

* ¿Qué planificación hay para la siguiente semana?

Para la semana que viene tenemos planeado corregir errores presentes en la base de datos, poder conectar la nueva base e intentar subir el server a una red pública para después estar confiado poder continuar con la codificación del proyecto.