*Gestor de Pedidos* (GP)

Trezza, Nicolás – Lucero, José – Olmos, Martin - Benítez Haugg, Griselda

[ntrezzan@gmail.com](mailto:ntrezzan@gmail.com) – [jose.maximiliano.lucero@gmail.com](mailto:jose.maximiliano.lucero@gmail.com) - [olmos.martn.1992@gmail.com](mailto:olmos.martn.1992@gmail.com) - [griselda\_gsis@hotmail.com](mailto:griselda_gsis@hotmail.com)

* ¿Qué se hizo durante la semana?

En esta semana hicimos la tercera versión de la maqueta, también arrancamos la segunda versión del prototipo, es decir, se hicieron la tercera versión de la maqueta en la segunda versión del prototipo y eso se subió en el web hosting. Y por último se hizo el envió de email, manejos de sesiones de usuario.

* ¿Qué dificultades se presentaron? ¿Se pudieron superar?

Las dificultades que tuvimos fue hacer el envió de email para hacer en el hosting, también unir la tercera versión de la maqueta del proyecto. Aun no se solucionaron por completo.

* ¿Qué planificación hay para la siguiente semana?

Comenzar con la documentación del tercer hito. Hacer la nueva versión de la base de datos, capa de negocio, daos y datos para la web. Terminar la tercera versión de la maqueta para finalizar y poner en la web. Y por último terminar todos los formularios.